Z Á P I S N I C A č. 1/2012

zo schôdze Výkonného výboru SHS JAMES, 17. 2. 2012 Bratislava

Prítomí: I. Koller, V. Paulík, L. Gancarčík, F. Piaček, sekretárka N. Minková

Ospravedlnení :  T. Greksák, I. Žila, V. Linek

Program:

- Kontrola zápisov

- Príprava VZ 2012

- Príprava rozpočtu 2012

- Chata pod Rysmi – finančná situácia

- Rôzne

1.   Kontrola zápisov

5.2.2. Do budúceho zasadania VV spolku pripraví I. Koller a L. Gancarčík  finančnú analýzu dostavby Chaty pod Rysmi v roku 2012.  Čiastočne splnené, pozri 4. bod programu. Dokončiť na budúcom VV spolku v rámci prípravy rozpočtu na rok 2012. Pozri bod 4 tohto zápisu. Termín: Do 17. 2. 2012. Splnené.

5.4.1.  VV SHS JAMES ukladá predsedovi Komisie pre ochranu prírody V. Linekovi, aby v súčinnosti             s I. Kollerom do 15. 10. 2011 podali návrh na vznik vyhradeného areálu na horské lyžovanie v TANAP-e.         V. Linek do 15. 10. 2011 zistí stav prác na Zákone o ochrane prírody a podľa možností sa do tohto procesu zapojí. Informácie predložiť do najbližšieho zasadania VV spolku.

Horské lyžovanie v TANAPe – po komunikácii s Krajským úradom životného prostredia v Prešove vyhodnocujeme snahy o riešenie tejto situácie ako momentálne nepriechodné. V reálnom živote nie je tento problém pre členskú základňu akútny, ale s tichým súhlasom zodpovedných sa plne nedodržiava platný Návštevný poriadok TANAP-u. Reálne je zmena možná až pri schválení nového NP, ten je ale naviazaný na schválenie zonácie Vysokých Tatier, ktoré sa rieši už desať rokov a nikto nevie, kedy sa naozaj zrealizuje. V tomto čase neaktuálne, splnené.

Zákon o ochrane prírody – do jeho ovplyvňovania sa stále dostatočne nazapájame, v tomto sa musí viac angažovať Komisia ochrany prírody a jej predseda V. Linek. Podobne ako zonácia Vysokých Tatier, je aj schválenie nového zákona o ochrane prírody nepriaznivo ovplyvňované nestabilnou politickou situáciou. O aktuálnej situácii podá informácie V. Linek.  Termín: Do 17. 2. 2012 a priebežne. Splnené, pozri bod v rôznom.

6.2.1. VV SHS JAMES poveruje sekretariát spolku oznámiť termín konania 22. VZ SHS JAMES, zabezpečiť

rokovaciu miestnosť a všetky nevyhnutné organizačné záležitosti. Informácia bude zverejnená na webe

spolku, v časopise Horolezec a zaslaná na kluby. Termín: Do 10. 1. 2012. Splnené.

6.3.1. Predseda spolku pripraví na najbližší VV spolku vo februári 2012 predbežné čerpanie rozpočtu 2011

a návrh rozpočtu spolku na rok 2012. Termín: Do 10. 2. 2012. Splnené.

2.   Príprava VZ 2012

Valné zhromaždenie SHS JAMES bude v Žiline v bývalom Dome techniky pri nákupných centrách v sobotu   24. marca 2012. Sála je objednaná. Sekretariát zabezpečí ubytovanie pre členov VV spolku na 23. 3. 2012 a občerstvenie na VZ.

1.2.1 Sekretariát spolku zašle na kluby pozvánku na VZ SHS JAMES a elektronickou formou základné materiály k rokovaniu VZ – Čerpanie rozpočtu 2011 a Návrh rozpočtu 2012. Termín: Do 29. 2. 2012

3.   Príprava rozpočtu 2012

Informácie o čerpaní rozpočtu 2011 podal predseda spolku I. Koller. Napriek finančne vysoko náročnej rekonštrukcii Chaty pod Rysmi sme dodržali predsavzatie vstupovať do roku 2012 s rezervou na účtoch v minimálnej výške 20 000 €, v skutočnosti bol zostatok vyše 39 000 €.

Návrh rozpočtu spolku na rok 2012 predložil I. Koller. Limitujúcim faktorom rozpočtu je nutnosť dofinancovať výstavbu Chaty pod Rysmi. Z tohto dôvodu sme museli zredukovať rezervy športových komisií z minulých rokov na 20% skutočných objemov, zredukovať niektoré ďalšie položky, aby bol rozpočet maximálne úsporný. Napriek tomu len Komisia pretekov v lezení má navrhnutý rozpočet o niečo nižší, ako mala čerpanie v roku 2011. Výrazne pozitívnou črtou navrhnutého rozpočtu je skutočnosť, že aj pri zarátaní plánovaných prostriedkov na dostavbu Chaty pod Rysmi sa nedostaneme na konci roku do mínusu a spolku nehrozí, aby si musel zobrať pôžičku. Toto je veľké pozitívum zodpovedného hospodárenia spolku za dlhé obdobie minulých rokov. Po pripomienkovaní a menších úpravách bol návrh rozpočtu 2012 schválený.

1.3.1. VV SHS JAMES schvaľuje Čerpanie rozpočtu spolku v roku 2011 a návrh Rozpčtu spolku 2012, ktorý bude predložený VZ spolku.

4.    Rôzne

- Chata pod Rysmi – L. Gancarčík predložil poslednú analýzu predpokladaných nákladov na dokončenie Chaty pod Rysmi, ktoré by spolu s neuhradenými faktúrami z konca roku 2011, ktoré sa budú v tomto roku postupne splácať, nemala prekročiť 90 000 €, z čoho je podiel SHS JAMES 36 000 €. S touto sumou sa ráta v rozpočte spolku na rok 2012. Žiaľ, nie všetky náklady sa dajú presne špecifikovať a odhadnúť. Čo sa nám pri Rysoch v minulých rokoch niekoľkokrát potvrdilo. Napriek týmto finančným, ale aj technickým problémom by mala byť chata skolaudovaná do konca septembra, hlavný dodávateľ dokonca predpokladá termín do konca augusta 2012.

- Problematika ochrany prírody – VV spolku ocenil veľký objem práce Komisie ochrany prírody a jej predsedu Vladimíra Lineka. Jedinou oblasťou, kde sme nedosiahli hlavne z objektívnych príčin očakávané výsledky, je rovina všeobecných zákonných noriem k ochrane prírody, ovplyvnenie NP národných parkov a podobne. V tomto smere je potrebné aktivitu komisie v budúcich rokoch zvýšiť.

- Príprava THT JAMES 2012 – Tohto roku vo väčšej miere prevezme prípravu a organizáciu priamo štáb THT (Neumann, Gancarčík, Frankovič) vrátane objednávok ubytovania atď. Program bude aj vzhľadom na úsporný rozpočet skromnejší. Termín a miesto je už dlhšie známe, Chata pri Zelenom plese, 12. – 19. 8. 2012. Štáb THT pripraví kompletnú informáciu a podmienky na prihlasovanie do 15. 4. 2012.

1.4.1. VV SHS JAMES schvaľuje nasledovné pracovné cesty predsedu spolku I. Kollera:

- 10. 11. 2011, Ban. Bystrica – finále Slovenského pohára mládeže (Edelweiss cup)

- 8. – 12. 2. 2012, Kežmarok – príprava THT, Chata pod Rysmi, Bielovodská dol. – sústredenie reprezentácie

Nasledujúca schôdza VV spolku sa uskutoční 23. 3. 2012 v Žiline.

Zapísal Igor Koller, predseda SHS JAMES

Overil Vladimír Paulík, člen VV SHS JAMES